Projet Garage Bruno

1) Création d’un nom, de l’identité du garage et d’un logo

- délai : 1 semaines
- tarif : 250€ HT

1.1) A la fin de ces 2 semaines il vous sera proposé 3 logos et 3 noms pour votre entreprise, suite à votre choix ils seront intégrés à votre site .

2) Maquettage du site

- délai : 2 semaines
- tarif : 400€ HT

2.1) Le maquettage est la création de de toutes les pages de votre site en version statique, chacune des fonctionnalités seront détaillées dans une annexe fournie avec la maquette .

3) Conception et codage du site

- délai : 3 semaines
- tarif : 850€ HT

3.1) La conception du site avec un CMS (assistant de création de site internet) inclut le mode responsive (version : mobile et pc du site) .

- délai : 1 mois
- tarif : 1200€ HT

3.2) La conception du site sans CMS (assistant de création de site internet) inclut le mode responsive (version : mobile et pc du site) et elle permet de simplifier la migration et l’évolution des langages du web .

4) Planning

Création d’un nom, de l’identité du garage et d’un logo

Maquettage du site

Conception et codage du site avec CMS

Conception et codage du site sans CMS